ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОЙ,

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ И НОРМОКОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Разработал: | Проверил: | Утвердил: | Кол-во стр. 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления технологической и инженерно-производственной подготовки строительства В.Н. Кондрашов | Главный инженер С.Б. Мельниченко | Генеральный директор А.Н. Недосеков | Индекс изменения |
| 16.10.06 г. | 19.10.06 г. | 23.10.06 г. |  |

Срок введения документа в действие –  октябрь 2006 года

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные направления работ по обеспечению качества проектной, конструкторской и технологической документации, порядок, содержание и объем нормоконтроля документации, разрабатываемой ОАО «Росжелдорстрой» в процессе подготовки производства проектных работ, в том числе осуществлению функций генерального проектировщика и строительно-монтажных работ, в том числе осуществлению функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика.

Стандарт разработан с учетом требований нормативных документов, а также опыта построения и функционирования Системы менеджмента качества (СМК).

Стандарт обязателен для всех подразделений и сотрудников организации, осуществляющих разработку сметной, эксплуатационной и нормативной документации.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий стандарт учитывает требования по обеспечению качества продукции, строительно-монтажных работ и услуг (документации, работ, услуг), которые содержат следующие нормативные документы:

| • ГОСТ Р ИСО 9001 -2001 | Система менеджмента качества. Требования; |
| --- | --- |
| • СНиП 10.01-94 | Система нормативных документов в строительстве. Основные положения; |
| • СНиП 2.08.01-89* | Жилые здания; |
| • СНиП 2.08.02-89 * | Общественные здания и сооружения; |
| • СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий; |
| • СНиП 2.09.04-87* | Административные и бытовые здания; |
| • СНиП 3-01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; |
| • СНиП 12-03-2001 | Техника безопасности в строительстве; |
| • РД 92-0115-87 | Нормоконтроль документации; |
| • РД 92-0333-96 | Типовая программа и методика проверки системы менеджмента качества организации и предприятия при сертификации. |

# 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 15467 и РД 92-0331.

# 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОЙ, КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Для обеспечения качества проектной, конструкторской и технологической документации проводят работы по следующим основным направлениям:

• анализ технических возможностей и путей реализации технических требований заказчика ТТЗ (ТЗ) по проведению работ;

• определение принципиальных технических схем и решений по выполнению работ соответствующих требованиям ТТЗ (ТЗ);

• технико-экономический анализ расчетов, технико-экономическое обоснование выбранного варианта;

• формирование требований к оборудованию, комплектующим изделиям и материалам, необходимым для выполнения работ;

• разработка программных документов по обеспечению качества;

• обеспечение надежности и безопасности работ;

• обеспечение качества программно-математического обеспечения;

• отработка конструкторской документации (КД) на технологичность;

• анализ и предупреждение возможных отказов;

• управление конфигурацией, анализ и контроль проектной документации в процессе выполнения работ.

4.2. Анализ возможностей и путей реализации требований заказчика включает следующие основные работы:

• анализ ТТЗ (ТЗ) на возможность реализации требований и установление номенклатуры и значений показателей качества работ (назначения, надежности, безопасности, технико–экономических показателей и др.), которые должны быть использованы при выработке и принятии решений по обеспечению качества работ;

• определение основных тактико-технических (технических) характеристик системы, проверяемых и подтверждаемых по работам;

• анализ и оценка возможности внедрения в производство новых прогрессивных конструкторско-технологических решений (КТР);

• определение условий и особенностей функционирования и эксплуатации системы, обеспечивающих безопасность персонала и защиту окружающей среды, разработка соответствующих предварительных мероприятий;

• анализ возможностей экспериментальных и производственных баз организации, в части реализации принимаемых КТР;

• сравнительный анализ вариантов разрабатываемых (модернизируемых) комплектующих элементов (узлов, приборов, блоков аппаратуры и т.п.) и выбор оптимальных вариантов, удовлетворяющих ТЗ и условиям функционирования;

• выбор соисполнителей и поставщиков материальных ресурсов, показатели качества, которых соответствуют заданным требованиям;

• разработка предварительного комплекса мероприятий по предупреждению появления несоответствий изделий для реализации их на последующих этапах;

• предварительная проработка метрологического и эргономического обеспечения в процессе производства работ экспериментальной отработки системы.

4.3. Для определения принципиальных технических схем и решений по выполнению работ, соответствующих ТТЗ (ТЗ), проводят следующие основные работы:

• определение требований по обеспечению качества работ в виде качественных и количественных характеристик;

• проведение экономической оценки обеспечения качества при обосновании выбранного варианта технических решений;

• определение организационно-технических решений по обеспечению безопасности подготовки и проведения работ;

• проведение анализа соответствия заимствованных изделий, аппаратуры и материалов условиям применения на создаваемом объекте;

• проведение анализа возможности и необходимости замены элементов, применяемых в заимствованных изделиях, на современную элементную базу с оценкой необходимого объема дополнительных испытаний и определения порядка замены;

• проведение анализа ремонтопригодности и взаимозаменяемости изделий при эксплуатации объекта;

• анализ возможности применения типовых технических решений, обеспечивающих утилизацию отработанных изделий, составных частей, отходов производства, в части соблюдения требований экологии и безопасности.

4.4. Технико-экономический анализ возможных вариантов выполнения работ, проведение сметных расчетов и обоснование выбранного варианта производства работ осуществляют на основе действующей технико-экономической нормативной базы с учетом выполнения требований по обеспечению качества с минимальными затратами ресурсов, времени и средств.

4.5. Формирование требований к оборудованию, устройствам, агрегатам, механизмам, средствам измерений, комплектующим изделиям и материалам, необходимым для производства работ, осуществляют в процессе проведения следующих работ:

• оценка и выбор предприятий-соисполнителей и поставщиков, способных создавать и поставлять изделия с заданным уровнем качества;

• включение в ТЗ на разработку (договор на поставку) оборудования, комплектующих изделий и материалов, требований по обеспечению качества.

4.6. Программные документы по обеспечению качества работ, содержат комплекс взаимоувязанных требований, правил и организационно-технических мероприятий, подлежащих выполнению в процессе подготовки работ и направленных на обеспечение требований по качеству, установленных в ТТЗ (ТЗ).

4.7. Для обеспечения качества программно-математического обеспечения (ПМО) необходимо особое внимание уделять следующим работам:

• взаимной увязке и оптимизации алгоритмов, форм отрабатываемой (передаваемой) информации, структуры вычислительного комплекса и системы команд;

• обоснованию алгоритмов математического обеспечения;

• разработке и обоснованию модульного перечня алгоритмов математического обеспечения;

• разработке и обоснованию ресурса памяти для реализации алгоритмов;

• разработке и обоснованию перечней функциональных и сервисных модулей;

• обоснованию диалоговых таблиц и языков (для диалоговых систем);

• обоснованию структуры массивов входных и выходных данных;

• обоснованию алгоритмов информационного обеспечения;

• обоснованию организации наращивания и развития математического обеспечения;

• обоснованию набора ТЕСТ - алгоритмов, блок-схемы и временных графиков функционирования по всем режимам работы.

4.8. Отработка КД на технологичность в процессе подготовки производства работ для обеспечения качества включает в себя:

• определение технологических характеристик производства работ;

•проведение анализа результатов патентных исследований в технологической области и области материаловедения;

• разработка директивной технологической документации;

• разработка перечня основных материалов (в т.ч. новых и специальных);

• оценка возможностей и мощностей производственной и испытательной баз с указанием перечней оборудования, стендов и сооружений, которые необходимо создать, модернизировать, приобрести или арендовать;

• разработка требований к методам и условиям изготовления деталей и сборочных единиц, отличающихся от технологических процессов изготовления изделий-аналогов;

• составления перечня технологических процессов, подлежащих отработке и освоению в производстве с учетом прогрессивных технологий, минимальной трудоемкости и финансовых затрат;

• разработка схемы сборки-разборки изделий, схемы снятия узлов и приборов при замене, схемы обеспечения взаимозаменяемости; крупногабаритных, трудоемких и уникальных средств технологического оснащения;

• определение особых требований к исполнителям и контролерам по особо ответственным операциям;

• проработка вопросов, связанных с безопасностью труда, взрывопожарной безопасностью, охраной окружающей среды;

• разработка рекомендаций по утилизации выработавших ресурс или отказавших изделий.

4.9. Анализ и предупреждение возможных отказов разрабатываемой системы в общем случае включает:

• анализ информации об отказах и неисправностях систем-аналогов, выявленных в процессе работ, в т.ч. материалов по устранению причин и последствий отказов и неисправностей;

• определение перечня возможных нештатных и аварийных ситуаций;

• выявление элементов системы, сбой в работе которых может привести к нарушению работоспособности в целом, возникновению нештатных и аварийных ситуаций;

• выявление трудно управляемых и нестабильных техпроцессов, особо ответственных операций изготовления, сборки, монтажа, испытаний;

• определение «узких мест» в решении конструктивных и технологических вопросов, обуславливающих появление наиболее распространенных отказов;

• разработку комплекса мероприятий (организационных, проектно-конструкторских и технологических решений) по профилактике, выявлению отказов, реализуемых в процессе производства работ;

• разработку мероприятий по снижению тяжести последствий отказов.

4.10. Управление производством работ осуществляется в процессе подготовки и производства работ, с целью обеспечения уверенности в том, что при внесении изменений в документацию, ТТЗ (ТЗ) выполняются. Для осуществления процессов управления конфигурацией необходимо:

• назначить руководителей, ответственных за координацию и управление работами;

• установить порядок разработки, согласования, анализа и внесения изменений в КД и ТД, обеспечивающих соответствие технических характеристик изделий (результатов работ) требованиям ТТЗ (ТЗ);

• осуществлять постоянный контроль за вносимыми в документацию изменениями и анализ их влияния на тактико-технические (технические) характеристики изделий (результатов работ).

4.11. Анализ и контроль проектной (конструкторской) документации осуществляется с целью обеспечения ее соответствия заданным требованиям и включает:

• проведение внутренних (поэтапных) проверок;

• экспертизу проектной, рабочей технологической документации;

• контроль отработанности проектной документации.

В процессе внутренних (поэтапных) проверок проводят контроль:

• применение современных схемных и КТР в разрабатываемых конструкциях;

• соответствия технических характеристик и достаточности технических требований, заложенных в чертежах на элементы конструкций, требованиям ТТЗ (ТЗ);

• соблюдения требований действующих НТД;

• применения материальных ресурсов;

• соблюдения требований технологии изготовления, сборки (монтажа) и испытаний;

• соблюдения метрологических требований.

Экспертиза проектной и технологической документации направлена на создание уверенности в выполнении работ с характеристиками, соответствующими заданным в ТТЗ (ТЗ). Контроль отработанности проектной документации включает оценку:

• полноты и своевременности устранения замечаний и недостатков, выявленных в процессе внутренних (поэтапных) проверок и при проведении экспертизы документации;

• соблюдения установленных требований в процессе идентификации документации;

• полноты своевременности и согласованности проводимых доработок;

•  проектной документации, разрабатываемой соисполнителями;

• влияние проводимых доработок проектной документации на возможность достижения характеристик, установленных в ТТЗ (ТЗ);

• полноты комплектации проектной документации для передачи производства работ.

При этом должны учитываться данные контроля за соблюдением требований проектной документации, требований технологии, контроля за доработкой проектной документации и реализацией мероприятий по выявлению и предупреждению несоответствий.

По результатам контроля проектной (конструкторской) документации, при необходимости, должны вноситься соответствующие изменения в документацию для обеспечения выполнения требований ТТЗ (ТЗ).

Данные контроля документации и всех внесенных изменений должны регистрироваться и подвергаться анализу.

4.12. В организации установлен порядок подготовки и передачи проектной (конструкторской) документации в производство, предусматривающий:

• подготовку полного комплекта документации;

• процедуру проверки правильности оформления и комплектности документации;

• процедуру сдачи-приемки документации.

# 5. СОСТАВ И СТРУКТУРА НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Нормативная база для разработки сметной документации представляет комплекс взаимоувязанных, однородных, по назначению, и упорядоченных, по определенной классификации, нормативов и нормативно-справочной документации, обеспечивающий проведение технико-экономических расчетов и обоснований при подготовке производства. Нормативная база включает имеющиеся и вновь разрабатываемые нормативы, а также нормативы, привязанные к местным условиям, и комплекс нормативно-справочной документации.

5.2. В зависимости от области применения различают:

• плановые нормативы;

• сметные нормативы;

• производственные нормативы.

5.3. Плановые нормативы предназначены для проведения плановых расчетов на этапах преддоговорной и текущей (оперативной) подготовки производства работ. Плановые нормативы включают:

• нормативы потребности в средствах технологического оснащения (СТО) по основным видам работ в расчете на 100 рабочих на год;

• нормативы потребности в строймеханизмах по основным структурным направлениям работ в расчете на 100 тыс. руб.;

• нормативы потребности в автомобильном транспорте по основным структурным направлениям работ в расчете на 100 тыс. руб.;

• укрупненные плановые нормы расхода материалов и изделий в расчете на 100 тыс. руб. строительно-монтажных работ;

• укрупненные плановые нормы затрат труда и заработной платы по основным видам работ, выраженных в единицах физических величин;

• укрупненные плановые нормы расхода материалов по основным видам работ, выраженных в единицах физических величин.

5.4. Сметные нормы предназначены для определения сметной стоимости работ и расчетов с заказчиками. Сметные нормативы содержат:

• ценники-сборники сметных норм (расценок);

• ценники на наладку приборов и средств автоматизации;

• ценник на разработку и наладку программного обеспечения вычислительных комплексов;

• сборниках единых районных единичных расценок на строительные работы (ЕРЕРы);

• ценник №1 средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;

• ценник № 2 машино-смен строительных машин и оборудования;

• ценник № 3 сметных цен на перевозки грузов для строительства.

5.5. Производственные нормативы предназначены для определения затрат труда, заработной платы, а также расхода материалов, потребности в машинах и механизмах, СТО и средствах измерений на единицу работ по отдельным их процессам, видам или конструктивным элементам. Производственные нормативы используются для расчета потребности в ресурсах и технико-экономических показателей на этапах текущей (оперативной) подготовки производства, и в качестве исходных данных при разработке плановых и сметных нормативов. Производственные нормативы включают:

• единые нормы и расценки (ЕНиРы);

• ведомственные нормы и расценки (ВНиРы);

• типовые нормы и расценки (ТНиРы);

• местные нормы и расценки (МНиРы);

• удельные нормы расхода материалов при выполнении строительно-монтажных работ;

• укрупненные нормы расхода материалов, учтенных ценой монтажа, затрат труда, заработной платы рабочих, нормативы потребности в машинах, СТО и средствах измерений, определяемые нормативными картами (НК)

5.6. Нормативно-справочная документация включает:

• монтажно-технологические карты (МТК);

• ограничительные перечни на материалы, разрешенные к применению в организации;

• справочное пособие при подготовке производства работ:

• перечень технологической документации, разрешенной к применению в организации.

# 6. НОРМОКОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Нормоконтроль документации проводится с целью проверки ее соответствия требованиям действующих стандартов, эталонов и других нормативных документов по подготовке производства работ.

6.2. Нормоконтролер (работник технической службы) не несет ответственности за технический уровень проектных решений.

Задачей  нормоконтролера является обеспечение:

• правильности применения и соблюдения в проектной документации национальных и отраслевых стандартов СПДС;

• соответствия выполнения проектной документации требованиям стандартов, эталонов, инструкций и других нормативных документов по оформлению, комплектации и составу проектной документации;

• правильность применения и привязки типовых проектов и типовых решений.

6.3. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки документации.

Нормоконтролю подлежат: чертежи, схемы, текстовые материалы (пояснительные записки, таблицы, сметы), технологические документы, программные документы, извещения об изменении документов.

Материалы, по которым проведен Нормоконтроль, должен иметь подпись нормоконтролера.

6.4. Нормоконтролер обязан руководствоваться только действующими (на момент проведения контроля) стандартами и другими нормативными документами.

6.5. В проверяемых документах нормоконтролер наносит карандашом замечания, которые должны быть исправлены исполнителем. Замечания и предложения по корректировке проверенных материалов должны быть четкими с обязательной ссылкой на конкретные требования нормативных документов.

Сделанные нормоконтролером пометки сохраняются до подписания подлинников. Снимает их нормоконтролер.

6.6. Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в документации требований действующих стандартов и других нормативных документов наравне с разработчиком документации.